1. 坐标核实，定位要精确 (请提供的准确的经纬度数据)
2. 政策

二、搜索：1、搜索按污染物/行业类别/企业名 等 (请提供污染物名称)

2、搜索结果整理合并 (提供的数据里面同一企业下同一分类下有多条数据，请提供准确数据)

3、搜索结果排序 按排放量大小(已完成)

按产生量大小(已完成)

4、企业污染物按水、气、土分类 (请明确具体需求)

三、数据核实 (库源这边无法处理数据核实问题，这个应该是由数据提供方核实)

四、完善数据 五大源及其他已有数据 (请提供工业源以外其它数据)

五、画圈搜索功能，如以某个点为中心，多少范围以内的企业搜索（研究中）

六、跳转导航功能(已完成)

七、界面优化(已完成)

八、数据更新权限 (已完成)

九、服务器相关（立信项目经理综合考虑，库源这边根据要求部署）

十、地图上不同污染源分类显示 (请提供不同污染源分类)